## Slide 1
OCTUBRE 2026
Cronograma de trabajo
Control de acceso y asistencia con NFC
07
Requisitos y diseño
14
Desarrollo inicial
21
Integración
28
Pruebas y presentación
Diego / Frontend Sofía / Backend Julio / Liderazgo, IoT y BD
Notes: Cronograma propuesto a partir de las actividades acordadas. Revisión conjunta de avances y pendientes en cada clase.

## Slide 2
07
OCTUBRE 2026
Requisitos y diseño
Diego
Frontend
Definir recorridos del empleado y del administrador.
Diseñar bocetos del portal web y la aplicación móvil.
Sofía
Backend
Definir servicios de empleados, credenciales, permisos y marcaciones.
Acordar solicitudes y respuestas de la API.
Julio
Liderazgo, IoT y BD
Coordinar la revisión de necesidades.
Diseñar la BD y las reglas de acceso.
Comprobar ESP32 y lector NFC.
RESULTADO DE LA CLASE
Alcance acordado, bocetos, modelo de datos y estructura de la API.
Notes: En cada clase: revisar avances, resolver dificultades de integración y registrar pendientes.

## Slide 3
14
OCTUBRE 2026
Desarrollo inicial
Diego
Frontend
Crear pantallas de inicio de sesión, empleados y credenciales.
Preparar la navegación móvil.
Probar la credencial digital con Julio.
Sofía
Backend
Implementar autenticación.
Crear servicios básicos de empleados y credenciales.
Incluir la revocación de credenciales.
Julio
Liderazgo, IoT y BD
Crear la base de datos.
Programar la lectura NFC y señales de aceptación o rechazo.
Evaluar la credencial digital con Diego.
RESULTADO DE LA CLASE
Gestión inicial de empleados y credenciales, con lectura NFC física operativa.
Notes: En cada clase: revisar avances, resolver dificultades de integración y registrar pendientes.

## Slide 4
21
OCTUBRE 2026
Integración
Diego
Frontend
Conectar las pantallas con la API.
Desarrollar consulta de marcaciones y asignación de permisos.
Integrar NFC digital si resulta compatible.
Sofía
Backend
Validar permisos por rol.
Registrar accesos y marcaciones.
Implementar consultas para reportes.
Julio
Liderazgo, IoT y BD
Conectar el ESP32 con la API.
Integrar cerradura de prueba o apertura simulada.
Verificar el registro de eventos.
RESULTADO DE LA CLASE
Prototipo integrado para registrar asistencia y aceptar o rechazar accesos.
Notes: En cada clase: revisar avances, resolver dificultades de integración y registrar pendientes. La credencial digital depende de la compatibilidad verificada en la clase anterior.

## Slide 5
28
OCTUBRE 2026
Pruebas y presentación
Diego
Frontend
Probar los recorridos de usuario.
Corregir las interfaces.
Preparar la demostración del portal y la aplicación.
Sofía
Backend
Probar permisos y credenciales revocadas.
Verificar registros y reportes.
Corregir errores de los servicios.
Julio
Liderazgo, IoT y BD
Coordinar las pruebas completas.
Verificar accesos y fallas de conexión en el terminal.
Consolidar la documentación.
RESULTADO DE LA CLASE
Demostración completa, registro de pruebas y mejoras pendientes.
Notes: En cada clase: revisar avances, resolver dificultades de integración y registrar pendientes.